## Slide 1
Projekt vezetés és kontroll –
Mi történik a gépházban?

## Slide 2: Ha projektet indítunk…
Projekt vezetés a részletekig
  Egyben tartható projekt
  Zárt költségvetés
  Követelmény változás kontrollálása
  Sok adminisztráció
  Projekt cél  Szervezeti célok
Iteratív megközelítés
  Célok iterációnkként
  Tapasztalatok alapján visszacsatolás
  Céloktól függő költségvetés
  Kevesebb adminisztráció
  Szervezeti célok érvényesítése  Költségek

## Slide 3: Milyen megközelítésben dolgozzunk?
Hogyan lehet összhangba hozni az igényt a kontrollra és az ésszerű adminisztratív költségeket?

## Slide 4: Egyesítsük az előnyöket!
PROGRAM ÉS PROJEKT SZINTŰ MAGASSZINTŰ TERVEZÉS
  A programok és projektek a szervezet céljaihoz igazítva
  Apró kormány mozdulatokkal meghatározni a projekt célokat
    Jól meghatározható célokkal induló projektek (ipari munka)
    Kutatás-fejlesztési céllal induló projektek
  Egyre több ipari munka  Stabilizálódó program
    Egyre inkább az üzleti célokat szolgáló tevékenységre lehet koncentrálni
Projektek agilis scrum alapú szervezése
  Projekteken belüli típus feladatok meghatározása
    Belső tudástár
    Technológia (minden lépés meghatározott és eszköz szinten támogatott)
  Agilis tervezés és követés támogatása
  A program és projekt menedzsment által táplált backlog (tervezett fejlesztések a projektben)
  Visszajelzéshez sok kibocsátás  Nagyon erős minőség biztosítás  Masszív eszköz támogatás

## Slide 5: Eszközök nélkül ez nem megy!
Rational Requirements Composer
Rational Team Concert
Rational Quality Manager
NEW!
IBM Rational Collaborative Lifecycle Management Solution
Szoftver architekt
Üzleti elemző
Fejlesztő
Minőség biztosító
Telepítés, üzemeltetés
A szereplők munkájának integrációja
  Feladatok mikro szinten
  Tervezhetőség
  Változások és azok hatásainak elemzése
  Minimalizált adminisztráció!
  Testre szabható folyamatok

## Slide 6
A fejlesztési folyamat integrációja szegényes, az információ átadás manuális és széttöredezett
Fejlesztő, konzulens
Üzemeltetés
Dokumentum és információ tár
Physical Hosts
DB2
Portal
WAS
Virtual Hosts
Cloud
IT infrastruktúra
IT Projekt vezetés
Projektben érdekeltek
Frissített igények, követelmények
Fejlesztés termékei, pl. forráskód, kibocsátás, paraméterezés
Manuálisan írt dokumentációk és javított dokumentációk
Dokumentumok, táblázatok
Dokumentumok, táblázatok
Manuális ellenőrzés és dokumentációk javított változata
Kézi vagy részben automatizált telepítés és verzió kezelés
Manuális környezet ellenőrzés és kezelés
WAS
DB2
Portal
Update configuration documents
Jar, War, Scripts ..
Dokumentumok, táblázatok

## Slide 7: Közös információs tárak és együttműködési platformok
Rational Requirement Composer
  Követelmények tárháza
Rational Software Architect
  Fejlesztési döntések tárháza

## Slide 8: Funkcionális teszt automatizálás
Step 1
Record
Step 2
Enhance
Step 3
Execute
Report
Results
Functional Tester
Test Plans
Web
Applications
Packaged
Applications
Terminal
Based
Applications
Java
Applications
.Net
Applications
Defects
Reusable Test Scripts
Test Datapools
Keyword Library

## Slide 9: Teljesítmény teszt automatizálás
Végrehajtás, elemzés
Terhelés tervezés
Szkriptek létrehozása
Functional Performance Tester

## Slide 10: ORFK – Fejlesztési Főosztály
MÓDSZERTANI EGYÜTTMŰKÖDÉS
  Munkamódszer átadása – program, projekt és fejlesztés menedzsment
  Eszközök bevezetése – pl. IBM Rational Team Concert
  Fejlesztési folyamatok és a projektek módszertani támogatása – IBM Rational termékek használata
  Üzleti folyamatok felmérésétől a tesztelésig a modellezés és a fejlesztés összhangjának megteremtése

## Slide 11: ORFK – Fejlesztési Főosztály
TECHNOLÓGIAI TUDÁS TRANSZFER
  A fejlesztési folyamat tevékenységeinek teljes körű támogatása
  Optimalizált fejlesztési folyamat kialakítása (Lean)
  Java alapú teljes körű, nyílt szabványokra épülő fejlesztési osztálykönyvtár és fejlesztési szabályok kialakítása. (Magas generált termék %)
Előzetes
tervezés
Tervezés
Követelmény
elemzés
Analízis és tervezés
Implementáció
Teszt
Kibocsátás
Értékelés
Menedzsment